ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Кейс 3: ИИ-агент
индивидуальной траектории обучения

Аудит готовности · План работ для менеджера и разработки

| Статус | Не готов к приёмке и живой демонстрации. Обязательны исправления P0 и контрольный прогон. |
| --- | --- |
| Основание | Требования кейса, распаковка, исходный код, конфигурация, реальные примеры данных, тестовые прогоны. |
| Дата проверки | 20 августа 2026 г. |
| Назначение | Рабочий план для команды. Не является официальной экспертизой организатора. |

РЕШЕНИЕ. Не выводить текущую сборку на защиту как работающее решение. В offline-сценарии интерфейс падает, ai-driver не импортируется, а стандартное развертывание включает демонстрационный режим. Сначала закрыть P0, затем провести контрольное сравнение трёх групп моделей.

# 1. Что требует кейс

Цель — формировать для государственного гражданского служащего (ГГС) индивидуальную траекторию обучения ППК и ЭК по его должности, ИОГВ и истории обучения. Рекомендации должны опираться на опыт коллег с аналогичными должностью и ИОГВ, а уже пройденные программы не должны попадать в маршрут.

| Блок | Обязательный результат | Что оценивается на 3 балла |
| --- | --- | --- |
| Данные и рекомендации | Профиль ГГС, история ППК/ЭК и каталог; индивидуальная траектория с названиями и краткими описаниями программ. | Маршрут учитывает профиль, историю и опыт аналогичных коллег; выстроен последовательно; у каждого курса есть конкретное обоснование. |
| Три группы агентов | Отдельные варианты на российских, зарубежных и локальных моделях; запуск локально или на сервере. | Глубокое сравнение нескольких моделей по метрикам и обоснованный выбор. |
| Ввод / вывод | Вход: JSON, Excel, CSV, папки с файлами. Выход: JSON и Excel. | Контракты совпадают с интерфейсом, запуск воспроизводим, выгрузки содержат результат анализа. |
| Интерфейс и документы | Интуитивная траектория; описание ППК/ЭК. Документация проекта, инструкция пользователя и администратора. | Интерактивная схема с описанием курса при наведении и полный пакет инструкций. |
| Защита | Структурированный доклад и демонстрация. | Живое демо в реальном времени на конкретном кейсе и уверенные ответы по бизнес- и технической частям. |

# 2. Проверенные факты и предварительная оценка

| Проверка | Факт и ограничение |
| --- | --- |
| Входные данные | В репозитории 221 курс, 323 обезличенных профиля, 1 314 записей обучения, 36 должностей и 60 ИОГВ. README заявляет 1 315 записей — есть расхождение, которое надо устранить. |
| Сборка | Release build ASP.NET backend проходит. Python compileall проходит, но фактический импорт ai-driver падает: в agent_manager.py не импортирован Optional. |
| Frontend | Production build проходит, но lint показывает ошибку JSX: AccessibilityToolbar используется без импорта. В браузере это подтверждено: App завершается ReferenceError и не рисует интерфейс. |
| Конфигурация | docker compose config валиден, но без ключей DeepSeek/GigaChat. Скрипты развёртывания создают .env с VITE_OFFLINE_MODE=true и удаляют volumes при обычном запуске. |
| Документация | Есть README и технический README frontend. Отдельных пользовательской и администраторской инструкций нет; README ссылается на agent.md, которого в репозитории нет. |

Оценка готовности. Предварительный вывод по шкале организатора: доказательств для оценки выше 1 балла в каждой из пяти категорий сейчас нет; ориентир — не более 5/15. Главная причина — решение не проходит рабочий путь «запуск → агенты → маршрут → выгрузки».

# 3. Блокирующие доработки P0

P0 — условия, без которых нельзя проводить защиту, показывать демо или заявлять выполнение базовых требований кейса.

## P0-01. Frontend не запускается из-за отсутствующего импорта AccessibilityToolbar.

| Проблема | Frontend не запускается из-за отсутствующего импорта AccessibilityToolbar. |
| --- | --- |
| Подтверждение | Lint указывает react(jsx-no-undef), а browser smoke-test зафиксировал ReferenceError в App.jsx. Компонент вызывается, но не импортируется. |
| Решение | Добавить корректный import из components/AccessibilityToolbar; добавить runtime smoke-test в CI, который открывает корневой маршрут и проверяет отсутствие console error. |
| Приёмка | Vite dev и production-сборка открывают стартовый экран; console errors уровня error отсутствуют; доступна форма построения ИОТ. |

## P0-02. ai-driver не стартует: в type annotation используется Optional без импорта.

| Проблема | ai-driver не стартует: в type annotation используется Optional без импорта. |
| --- | --- |
| Подтверждение | agent_manager.py импортирует только Dict, Any, List; аннотация _pick_fallback_course содержит Optional. Изолированный import модуля завершается NameError. |
| Решение | Импортировать Optional; добавить тест импорта main:app и контейнерный healthcheck, который проверяет /docs или /agents/catalog после старта. |
| Приёмка | python -c 'import main' проходит в образе; ai-driver отвечает 200 на /agents/catalog; docker compose ps показывает healthy. |

## P0-03. Стандартное развертывание включает offline-демо вместо реальной системы.

| Проблема | Стандартное развертывание включает offline-демо вместо реальной системы. |
| --- | --- |
| Подтверждение | env_example.txt и оба deploy-скрипта задают VITE_OFFLINE_MODE=true. В api.js offline-ветка создаёт локальные токены и task_id без обращения к backend. |
| Решение | Поставить false по умолчанию. Demo оставить только явным профилем с заметной маркировкой, отдельными тестовыми данными и запретом на защитный сценарий. |
| Приёмка | Новая установка без изменений .env обращается к backend. При недоступном backend отображается ошибка, а не «сформированная» траектория. |

## P0-04. Контракт загрузки не соответствует кейсу и не формирует предсказуемый набор данных.

| Проблема | Контракт загрузки не соответствует кейсу и не формирует предсказуемый набор данных. |
| --- | --- |
| Подтверждение | JSON передаётся в ветку CSV-парсера; папки не поддерживаются как сущность; после загрузки нескольких файлов ProcessAnalysisAsync выбирает только первого пользователя. ValidationService унаследован от кейса опросов и проверяет «полезность/практичность» вместо полей ИОТ. |
| Решение | Разделить History / Catalog / Profile; описать JSON Schema и заголовки Excel/CSV; реализовать импорт папки/ZIP, выбор конкретного профиля или batch-режим. Удалить проверку анкеты и ввести валидацию ИОТ. |
| Приёмка | Позитивные и негативные тесты проходят для JSON, XLSX, CSV и ZIP-папки. Набор из нескольких пользователей либо даёт маршрут каждому, либо требует явного выбора пользователя. |

## P0-05. Рекомендации не выполняют ключевое правило «аналогичная должность и ИОГВ» и ограничены частью каталога.

| Проблема | Рекомендации не выполняют ключевое правило «аналогичная должность и ИОГВ» и ограничены частью каталога. |
| --- | --- |
| Подтверждение | Бенчмарк индексирован только по должности; department не участвует в _find_position_benchmark. Агенту передаётся только первые 40 доступных курсов из 221. Fallback подставляет общие этапы, радар и шаблонные обоснования. |
| Решение | Сформировать бенчмарк по паре должность+ИОГВ с правилами для малых групп. Ранжировать весь каталог детерминированной функцией; не выдумывать данные при недостатке фактов. |
| Приёмка | На контрольном профиле выбранные курсы не пройдены, оправданы фактической статистикой соответствующей пары «должность+ИОГВ», а все 221 курса доступны кандидату. |

## P0-06. Обязательные выгрузки и повторяемый запуск не подтверждены.

| Проблема | Обязательные выгрузки и повторяемый запуск не подтверждены. |
| --- | --- |
| Подтверждение | exportReportToJson обращается к необъявленным a и url; псевдонимы DOCX/CSV фактически вызывают PDF/Excel. deploy scripts выполняют docker compose down -v и стирают БД. Название Qwen 3.5 не совпадает с загружаемым Qwen 2.5. |
| Решение | Исправить JSON blob/download; убрать ложные форматы или реализовать их отдельно. Обычный запуск не должен удалять данные; закрепить точную модель, имя файла, хеш и версию. |
| Приёмка | JSON валиден, XLSX открывается и содержит маршрут. Два штатных перезапуска сохраняют историю. Версия локальной модели подтверждена в логе и документации. |

# 4. Доработки P1: качество, безопасность, поддерживаемость

| ID | Риск | Что сделать | Критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | Нет сравнения трёх групп моделей | Зафиксировать один test set, версии моделей, temperature, промпты и бюджет. Сравнить DeepSeek, GigaChat и Qwen по точности, отсутствию повторов, JSON-validity, времени и стоимости. | Есть Excel с результатами работы агентов и решение о модели на основе метрик. |
| P1-02 | Шаблонные выводы и ложная уверенность | При малом числе коллег / невалидном ответе модели показывать статус «недостаточно данных», а не дефолтный радар, этапы и текстовое обоснование. | Каждая рекомендация имеет источник: профиль, история, идентификатор курса и агрегированная статистика. |
| P1-03 | Персональные данные уходят к внешней модели | Не отправлять ФИО и идентификаторы в DeepSeek/GigaChat. Ввести псевдонимизацию до вызова LLM, режим локальной обработки и журнал согласия/конфигурации. | Сетевой payload не содержит ФИО и прямых идентификаторов; политика данных описана в документации. |
| P1-04 | Код смешивает кейс 2 и кейс 3 | Удалить legacy-логику опросов, mock reports и неиспользуемые обработчики; привести тексты, названия сервисов и схемы API к ИОТ. | Lint без ошибок; интерфейс не содержит «анализ отзывов студентов» в пользовательском сценарии ИОТ. |
| P1-05 | Нет доказательств масштабирования и устойчивости | Добавить лимиты файлов, timeout/retry/cancel, очередь задач, метрики и нагрузочный smoke-test на выборке 15/50/100 пользователей. | Есть протокол прогона, логи и понятное поведение при недоступности провайдера/модели. |

# 5. Что делает разработка — порядок работ

Работы следует вести по зависимостям. Нельзя начинать с дизайна презентации или тонкой настройки промпта, пока не работает базовый запуск и нет достоверной выборки кандидатов.

Стабилизировать запуск: P0-01, P0-02, убрать offline по умолчанию, исправить deploy без -v, привести нейминг и secrets к кейсу 3.

Пересобрать контракты данных: отдельные схемы Profile, LearningHistory, CourseCatalog, ImportResult и Trajectory; поддержать JSON/XLSX/CSV/ZIP; добавить ясные ошибки валидации.

Реализовать прозрачный recommender: фильтр пройденных курсов, выбор когорты «должность+ИОГВ», правила малой выборки, ранжирование всех 221 курсов, evidence для каждого курса.

Подключить три группы агентов к одному контракту: строгий JSON Schema, retry для невалидного ответа, модель/версия в ответе и отключение фабрикации fallback-значений.

Исправить UI и выгрузки: интерактивный roadmap, экран источников/обоснований, JSON/XLSX, обязательный browser smoke-test, проверка доступности.

Добавить тесты: import/startup, parser, ranking, исключение «Пройден», outputs, model comparison, Docker one-command deployment.

# 6. Что отдельно закрывает менеджер

| Блок | Действие менеджера | Готовый артефакт |
| --- | --- | --- |
| Данные и правила | Утвердить каноническую схему данных и правило сопоставления «должность+ИОГВ». Решить, как работать с малой группой коллег: минимум N, расширение до должности или явный отказ от бенчмарка. Сверить расхождение 1 314/1 315 записей. | Data dictionary, правило fallback, обезличенный test set, владелец каждого источника. |
| Качество рекомендаций | Собрать 15–30 контрольных профилей и организовать экспертную разметку: допустимые курсы, запрещённые повторы, порядок обучения, приемлемое обоснование. | Excel-эталон для оценки трёх моделей и таблица метрик/выводов. |
| Модели и безопасность | Получить тестовые ключи/доступы, согласовать использование внешних моделей, локальный контур и PII-политику. Не выдавать ключи в репозиторий или презентацию. | Матрица провайдеров, версия модели, бюджет, согласованный режим обработки данных. |
| Документы | Назначить владельцев и проверить три обязательных документа: описание проекта, инструкция пользователя, инструкция администратора. | Готовые PDF/Markdown-инструкции, проверенные человеком вне команды разработки. |
| Приёмка | Вести checklist P0/P1, принимать каждую задачу только на демонстрации вход → расчёт → обоснование → JSON/XLSX. Зафиксировать запись эталонного прогона. | Протокол приёмки, ссылки на PR/тесты, папка материалов защиты. |

# 7. Презентация и защита — обязательны

В отличие от второго кейса, здесь презентация и защита прямо входят в критерии. Для 3 баллов нужен логичный доклад и живое демо на конкретном кейсе. Видеозапись — полезный резерв, но не замена живой демонстрации при возможности.

| Слайд | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Проблема и пользователь: ГГС, должность, ИОГВ, история обучения; почему нужен персональный маршрут. |
| 2 | Данные и правило качества: профиль + история + каталог + бенчмарки «должность+ИОГВ»; защита ПДн. |
| 3 | Архитектура: три роли агентов — аналитик компетенций, архитектор траектории, методолог-обоснователь. |
| 4 | Три технологических контура: GigaChat, DeepSeek, локальная Qwen; таблица сравнения по тестовому набору. |
| 5 | Живой сценарий: выбор профиля → исключение пройденных курсов → формирование маршрута. |
| 6 | Интерактивная ИОТ: три этапа, ППК/ЭК, краткое описание, обоснование, статистика коллег, radar только при реальных данных. |
| 7 | Доказательства качества: результаты экспертной проверки, отсутствие повторов, JSON/XLSX, время обработки. |
| 8 | Развёртывание и масштабирование: одна команда, локальный режим, документация, ограничения и следующий шаг. |

Рекомендуемый текст выступления: 5–6 минут. 40 секунд — проблема; 60 секунд — данные и логика; 90 секунд — архитектура и сравнение моделей; 90 секунд — живое демо; 40 секунд — результаты/развёртывание; 20 секунд — вывод. До защиты подготовить карточку ответов на вопросы о персональных данных, методе подбора, малых выборках и причинах выбора модели.

# 8. Release gate — когда можно выходить на защиту

Стартовый экран и ai-driver открываются без ошибок; реальный сценарий не включает offline/mock данные по умолчанию.

Один и тот же контрольный профиль обрабатывается из JSON, XLSX, CSV и ZIP-папки; ошибки формата понятны и не маскируются.

Ни один курс со статусом «Пройден» не рекомендован. Подбор учитывает именно сочетание должности и ИОГВ либо честно показывает ограничение данных.

Для рекомендации известны источник и обоснование; кандидатами являются все 221 курса, а не срез каталога.

JSON валиден, XLSX открывается и содержит маршрут, компетенции и бенчмарк. Нет ложных форматов DOCX/CSV.

На одном test set есть таблица сравнения GigaChat / DeepSeek / local Qwen, результат экспертной проверки и зафиксированные версии.

Развёртывание по инструкции не удаляет данные; есть user/admin guides и тестовый набор для демонстрации.

Команда репетировала живое демо и подготовила резервную запись только как страховку.

# Приложение. Участки кода для старта исправлений

| Приоритет | Файл / участок | Действие |
| --- | --- | --- |
| P0 | frontend/src/App.jsx:1–30, 1303, 1315, 1324 | Добавить import AccessibilityToolbar; включить runtime smoke-test. |
| P0 | ai-driver/backend/agent_manager.py:5, 393 | Импортировать Optional; тестировать import main:app, не только compileall. |
| P0 | env_example.txt:17; deploy.bat:26,45; deploy.sh:29,51 | Не включать offline; убрать docker compose down -v из обычного запуска. |
| P0 | FileParser.cs:37–120, 122–184; ValidationService.cs | Разделить парсеры истории/каталога/JSON и заменить проверку анкеты кейса 2 на ИОТ-схему. |
| P0 | AnalysisService.cs:106–165 | Не выбирать users.FirstOrDefault без явного batch/selection-режима. |
| P0 | agent_manager.py:49–63, 160, 227–328 | Добавить ИОГВ в когорту, весь каталог и честный fallback без фабрикации. |
| P0 | frontend/src/reportExport.js:276–287 | Реализовать JSON download; убрать или реализовать DOCX/CSV алиасы. |
| P1 | docker-compose.yml:8, 87; deploy scripts:35–43 | Production окружение, секреты, точное имя/версия/хеш Qwen. |

# Основания проверки

Требования: «II_agenty_IOT (1).pdf» и «Raspakovka_II_agenty_IOT (1).pdf». Технические материалы: репозиторий ai-education-mentor, конфигурация Docker, исходный код, примерные Excel-файлы и тестовые прогоны от 20.08.2026.

Важно: формальные документы требуют презентацию и демонстрацию. После закрытия P0 менеджеру нужно заказать отдельные слайды и текст выступления, опирающиеся только на подтверждённый рабочий сценарий.